Практическая работа

Выбор модели жизненного цикла

Выполнили: Махонин Кирилл, Поя Андрей, Терехов Даниил

Группа: 24290907/3093

Задание 1

Сайт с подпиской на профессиональные программы с облачным хранилищем.

Задание 2

Предметная область.

Уровни доступа: имеется 3 уровня доступа:

Первый - обычный посетитель сайта. Видит рекламу, баннеры, предложения. (не может оформить подписку до авторизации)

Второй - человек оформивший подписку. Имеет доступ к своему облачному хранилищу, изменению настроек подписки, к личному кабинету со всеми платёжными данными и информацией.

Третий - программист из группы разработки. Имеет максимальный уровень доступа, может изменять данные на сайте.

Защита:

При хакерской атаке или взломе главным приоритетом для защиты встают платёжные и личные данные пользователей сайта. Предполагаемый объём нагрузки:

Так как сайт узконаправленный на определённую целевую аудиторию, очень большой нагрузки не ожидается, но рекомендуется взять число с запасом, примерно 8 тысяч пользователей единовременно.

Задание 3

Роли для группы разработки состоящей из 10 человек:

- Backend

- Frontend

- Fullstack

- тестировщик

- архитектор

- веб дизайнер

- менеджер

- графический дизайнер

- hr

- Релиз менеджер

Задание 4

Условия проекта:

Количество ролей: 10

Качество ролей: Каждая роль отвечает за свою конкретную задачу и не может переложить свою работу на другого специалиста.

Особенности клиента: (целевой аудитории):

Структура: это в основном IT-специалисты (веб-разработчики, игровые разработчики, дизайнеры, видео-монтажеры и т.д.), которые работают в малых и средних компаниях или являются фрилансерами. Местоположение: глобально, но, предположительно, с акцентом на регионы с развитой IT-инфраструктурой (Северная Америка, Европа, части Азии). Возможно, потребуется поддержка нескольких языков и валют. Прочие особенности: Клиенты ценят удобство и экономию времени (все инструменты в одном месте). Они могут быть технически подкованы, поэтому ожидают высокую надежность и производительность. Могут быть чувствительны к цене, но готовы платить за удобство и доступ к широкому набору инструментов.

Сильные стороны предметной области:

Уникальное ценностное предложение - "всё в одном" для IT-специалистов

Экономия для клиента - значительно дешевле покупки отдельных лицензий

Низкий порог входа - возможность тестирования разных инструментов

Удобство биллинга - один платеж вместо множества подписок

Рост лояльности - привязка к экосистеме

Слабые стороны предметной области:

Сложность лицензирования - переговоры с вендорами ПО

Высокие операционные затраты - роялти поставщикам

Техническая сложность интеграции - разные API, системы аутентификации

Конкуренция с бесплатными аналогами (VS Code, Blender, DaVinci Resolve)

Быстрое устаревание - необходимость постоянного обновления ПО в каталоге

Сложность функционала ПО

Высокая сложность:

Интеграция с облачными IDE и средами разработки

Единая система аутентификации для всех инструментов

Управление лицензиями в реальном времени

Облачное хранилище с синхронизацией между инструментами

Средняя сложность:

Биллинг-система с поддержкой промо-кодов, откатов подписок

Личный кабинет с историей платежей и использованием ресурсов

Панель администратора для управления контентом и пользователями

Низкая сложность:

Статические страницы с описанием сервиса

Система авторизации/регистрации

Базовая аналитика посещений

Требования к надёжности

Критически важные:

Доступность 99.9% - платный сервис не должен "падать"

Защита данных - код и проекты пользователей должны быть в безопасности

Бесперебойная работа инструментов - простои = потеря денег и доверия

Высокие требования:

Производительность - облачные среды должны работать без лагов

Масштабируемость - возможность увеличения мощности под нагрузкой

Резервное копирование данных пользователей ежедневно

Стандартные требования:

SSL-шифрование всех передаваемых данных

Защита от DDoS-атак

Регулярные security-аудиты

Задание 5

Подобрать три модели жизненного цикла, подходящие для данного проекта.

Для данного проекта хорошо подходят следующие модели:

Инкрементная модель (Incremental Model).

Каскадная модель (Waterfall Model) с итерациями.

V-образная модель (V-Model).

Инкрементная модель является лучшим кандидатом, так как функционал сайта четко разделен на независимые блоки (тарифы, модуль оплаты, личный кабинет, конструктор подписок), которые можно разрабатывать и внедрять последовательно.

Каскадная модель с итерациями подойдет, потому что для каждого крупного инкремента (например, запуск базовых тарифов) можно применить короткий каскадный цикл с четким планированием, что обеспечит предсказуемость на каждом отрезке.

V-образная модель актуальна из-за высоких требований к надежности (работа с платежами) и безопасности (данные пользователей). Она обеспечивает строгое соответствие между этапами тестирования и разработки, что критически важно для финансовых транзакций.

Задание 6

Разобрать плюсы и минусы, обосновать выбор Инкрементной модели.

1. Инкрементная модель (Выбранная модель)

Плюсы:

Быстрый выход на рынок с MVP: Уже после первого инкремента можно запустить платформу с 1-2 тарифами и начать монетизацию и сбор обратной связи, не дожидаясь готовности всего функционала (например, конструктора тарифов).

Снижение рисков: Риски проекта распределяются. Провал или сложности с одним инкрементом (например, интеграция со сложной программой вроде Blender) не сорвут весь проект, а лишь задержат конкретную фичу.

Постепенное освоение бюджета и ресурсов: Заказчик видит осязаемые результаты после каждого этапа и может корректировать финансирование следующих инкрементов в зависимости от успешности предыдущих.

Психологический эффект для команды: Команда видит реальные результаты своего труда в виде работающих частей продукта, что повышает мотивацию.

Минусы:

Необходимость продуманной архитектуры с самого начала: Чтобы инкременты могли стыковаться друг с другом, архитектура системы (база данных, бэкенд-API) должна быть спроектирована с учетом всех будущих функций. Это требует высокой квалификации архитекторов на старте.

Общая стоимость может быть выше: Из-за необходимости закладывать "масштабируемость" в архитектуру первоначальные затраты на проектирование и разработку ядра системы могут быть высоки.

Пользователи могут ожидать полного функционала: Ранние пользователи могут быть разочарованы отсутствием обещанных в будущем функций (например, кастомного тарифа).

2. Каскадная модель с итерациями

Плюсы: Четкое планирование, понятность этапов, хорошая документация.

Минусы: Медленная реакция на изменение требований рынка. Полноценный продукт увидим только в конце.

3. V-образная модель

Плюсы: Высокое качество и надежность, тщательное тестирование.

Минусы: Очень высокая трудоемкость и длительные сроки. Негибкая.

Обоснование выбора Инкрементной модели:

Я выбираю Инкрементную модель.

Обоснование выбора модели жизненного цикла

Для успеха проекта важны быстрый выход на рынок и способность адаптироваться к обратной связи пользователей после запуска основной функциональности. Проанализировав три модели, мы пришли к выводу, что Инкрементная модель является наиболее оптимальным выбором, в то время как Каскадная и V-образная модели обладают существенными недостатками для нашего динамичного проекта.

Почему мы выбрали инкрементную модель?

Функционал нашего сайта идеально делится на логические, ценные для пользователя блоки: базовые тарифы, система оплаты, личный кабинет, конструктор подписок. Инкрементная модель позволяет нам не долгое время, пока будет готов весь этот объем работ, а выпустить продукт с ограниченным функционалом и дополнять его по мере создания новых инкрементов. Это позволяет нам начать зарабатывать и получать обратную связь уже после первого инкремента, быстро адаптируя продукт под реальный спрос.

Каскадная модель с итерациями (или чистая Каскадная модель) требует того, чтобы все требования ко всему функционалу (всем тарифам, конструктору, облачному хранилищу) были полностью известны, поняты и зафиксированы в самом начале. Для стартапа на динамичном рынке это нереалистично. Требования к конструктору подписок могут кардинально измениться после того, как мы увидим, как пользователи взаимодействуют с базовыми тарифами. Каскадная модель не дает гибкости на изменение, обрекая нас на разработку возможно устаревшего к моменту полного выпуска продукта.

V-образная модель, безусловно, обеспечивает высочайшее качество и надежность за счет строгой привязки тестирования к каждому этапу разработки. Это критически важно для модуля платежей. Однако ее главный недостаток — чрезмерная длительность и дороговизна. Полноценный цикл V-модели необходимо было бы пройти для всей системы целиком перед любым выпуском. Это отложило бы первый запуск и получение первой прибыли на 12-18 месяцев, что является неприемлемым риском для коммерческого проекта. Мы можем и будем использовать принципы V-модели (тщательное тестирование) внутри каждого инкремента (особенно для модуля оплаты), не применяя ее ко всему проекту целиком

Задание 7

Изучить построение информации в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010, найти и подобрать 15-25 видов деятельности по всем этапам проекта.

Используем процессы из ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 (аналогично первому разбору, но с акцентом на планируемость):

Процессы соглашения (Acquisition Processes):

А01. Определение потребностей заказчика.

А02. Подготовка Заявки на Предложение.

А03. Заключение договора.

Организационные процессы проекта (Project Processes):

П01. Управление проектом (планирование, мониторинг, контроль).

П02. Управление рисками.

П03. Управление качеством.

П04. Управление конфигурацией.

Процессы разработки (Development Processes):

Р01. Анализ требований к системе.

Р02. Проектирование архитектуры системы.

Р03. Анализ требований к программному обеспечению.

Р04. Проектирование архитектуры ПО.

Р05. Детальное проектирование ПО.

Р06. Кодирование и тестирование ПО (реализация).

Р07. Интеграция программных компонентов.

Р08. Квалификационное тестирование ПО.

Р09. Интеграция системы.

Р10. Квалификационное тестирование системы.

Процессы сопровождения (Maintenance Processes):

С01. Анализ проблем и модификаций.

С02. Модификация ПО.

С03. Валидация и тестирование после модификации.

Вспомогательные процессы (Support Processes):

В01. Документирование.

В02. Управление конфигурацией.

В03. Обеспечение качества.

В04. Верификация.

В05. Валидация.

В06. Совместный анализ.

В07. Аудит.

В08. Разрешение проблем.

Задание 8

Объединить виды деятельности в этапы, построить из этих этапов выбранную модель жизненного цикла (Инкрементная модель).

В Инкрементной модели каждый инкремент проходит почти полный цикл разработки. Деятельность из ГОСТ группируется в этапы для всего проекта и повторяется для каждого инкремента.

Общая модель жизненного цикла (Инкрементная):

Этап 0: Фундаментальное планирование и проектирование архитектуры

Деятельность по ГОСТ: А01, П01 (стратегическое планирование), Р01, Р02, Р04, П02.

Описание: Это ключевой этап для инкрементной модели. Мы определяем общее видение продукта, все возможные инкременты, формируем План реализации инкрементов. Главная задача – спроектировать масштабируемую и модульную архитектуру системы (база данных, API, микросервисы), которая сможет принять все будущие функции без кардинальных переделок. Оцениваются глобальные риски.

Цикл: Разработка инкрементов (Increment 1, Increment 2, ... Increment N)

Каждый инкмент проходит следующие этапы:

Этап 1: Детальное проектирование и планирование инкремента

Деятельность по ГОСТ: Р03, Р05, П01 (тактическое планирование инкремента).

Описание: Для конкретного инкремента (например, "Инкремент 1: MVP") детально прорабатываются требования, проектируются интерфейсы и база данных, составляются планы работ и тестирования.

Этап 2: Реализация и тестирование инкремента

Деятельность по ГОСТ: Р06, Р07, В01, В02, В04, В08.

Описание: Команда пишет код, проводит модульное и интеграционное тестирование компонентов именно этого инкремента. Ведутся необходимые документы.

Этап 3: Интеграция и квалификационное тестирование

Деятельность по ГОСТ: Р09, Р10, В05, В06.

Описание: Готовый инкремент интегрируется с уже существующей системой (начиная со второго инкремента). Проводится полномасштабное тестирование системы в сборе: проверяется функциональность, безопасность, производительность. Результаты демонстрируются заказчику/стейкхолдерам.

Этап 4: Внедрение инкремента и обратная связь

Деятельность по ГОСТ: Частично В05 (валидация с пользователями).

Описание: Инкремент выпускается в продакшн для реальных пользователей. Собирается обратная связь, которая ляжет в основу планирования следующих инкрементов.

Этап 5: Сопровождение (постоянный процесс)

Деятельность по ГОСТ: С01, С02, С03, П01 (оперативное управление).

Описание: После выпуска каждого инкремента начинается его сопровождение: исправление багов, техническая поддержка, мелкие улучшения. Этот процесс продолжается на протяжении всей жизни системы.